ЦИФРОВОЙ ПЛАН ПО ВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСА
 АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Мы изучили техническое задание от дирекции аварийно-восстановительных средств и видим, что результатом этого задания должна стать программа, автоматизирующая управленческие процессы при ликвидации происшествий, а не обучающая программа с применением VR-технологий как это было изначально.
Мы получили материалы от ДАВС, изучили нормативную документацию и готовы приступить к разработке.
На первом этапе мы предлагаем автоматизировать процессы составления сетевых планов-графиков и диаграмм ганта с привязкой к нормативной документации. 1
этап

Сейчас сетевой план-график и диаграмма ганта создаются вручную в MS Excell. 
Мы предлагаем разработать программное обеспечение со следующим функционалом:
· учет требований, зависимостей и последовательностей операций из Инструкции по ведению аварийно-восстановительных работ и других нормативных документов ОАО «РЖД»;
· учет норм времени на отдельные операции;
· автоматизированное создание сетевых планов графиков на основе введенных параметров;
· автоматизированное создание диаграмм ганта на основе введенных параметров с учетом стандартных норм времени;
· удобный интерфейс упрощающий ввод и корректировку параметров;
· автоматизированное формирование оперативных документов.
Реализация этого этапа позволит:
· сократить время на разработку планов ведения аварийно-восстановительных работ;
· избежать нарушения инструкций и нормативных требований;
· упростить и ускорить подготовку оперативных документов.
Срок 12 месяцев
3 441 000 ₽

Основной полезный функционал будет создан на первом этапе. Без реализации этого этапа невозможно точно оценить сроки, стоимость и целесообразность следующих этапов.



2
этап

Второй этап направлен на повышение наглядности модели происшествия, упрощение ввода данных, возможности взаимодействия руководителей в едином виртуальном пространстве. 
На втором этапе предполагается создание виртуальный оперативный штаб со следующим функционалом:
· виртуальная комната с трехмерной интерактивной моделью происшествия;
· мультиплеер на 20 человек;
· голосовой чат;
· конструктор происшествий
Реализация этого этапа позволит:
· создать виртуальный оперативный штаб по ликвидации АВР;
· создать наглядную динамическую интерактивную модель происшествия;
· ускорит и упростит ввод параметров происшествия;
· повысит автоматизацию создания плана-графика и диаграммы ганта;
· позволит моделировать происшествия в обучающих целях.
Срок 12 месяцев
4 560 000 ₽
- Виртуальный штаб требует применения VR-шлемов. 
+ На этом этапе появляется возможность обучения.

Третий этап направлен на автоматизацию ввода параметров происшествия с использованием информационных систем ОАО «РЖД». 3
этап

На третьем этапе предполагается провести иннтеграцию с информационными системами ОАО «РЖД» (АРМ ГИД Урал, АСУ ПВ, ЕКАСУФР, АС МВП и др.) в целях получения исчерпывающей информации, что позволит:
· автоматически учитывать эксплуатационную обстановку и материально-технические резервы;
· автоматически создавать трехмерную модель происшествия на основе полученных видеоматериалов.
Реализация этого этапа позволит:
· автоматизировать процессы ввода параметров;
· создавать более точную модель с учетом большего количества параметров.
Срок 12 месяцев
7 200 000 ₽
